BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Tên đề tài:

THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN PHÒNG HỌP TRỰC TUYẾN VÀ ỨNG DỤNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT BẰNG AI

TÀI LIỆU TEST PLAN

GVHD: ThS. Nguyễn Quốc Long

Nhóm SVTH:

Trần Hữu Hiếu	28211101107

Nguyễn Đại Minh Thiên	28211151389

Lê Minh Tuấn	28211102108

Lê Phụ Tuân	28211123105

Trần Nguyên Vũ	28211128553

Đà Nẵng, tháng 05 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN PHÒNG HỌP TRỰC TUYẾN VÀ ỨNG DỤNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT BẰNG AI |  |  |  |
| Ngày bắt đầu | 12/03/2026 | Ngày kết thúc |  | 15/05/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại học Duy Tân |  |  |  |
| Giảng viên hướng dẫn | ThS. Nguyễn Quốc Long Email: quoclongdng@gmail.com Phone: 0905523543 |  |  |  |
| Chủ sở hữu | Nguyễn Đại Minh Thiên Email: nguyendminhthien1@dtu.edu.vn Tel: 0774404066 |  |  |  |
| Quản lý dự án | Nguyễn Đại Minh Thiên |  | nguyendminhthien1@dtu.edu.vn | 0774404066 |
| Thành viên trong đội | Trần Hữu Hiếu |  | tranhuuhieu1@dtu.edu.vn | 0342211914 |
|  | Lê Minh Tuấn |  | leminhtuan13@dtu.edu.vn | 0329889446 |
|  | Lê Phụ Tuân |  | lephutuan@dtu.edu.vn | 0862989745 |
|  | Trần Nguyên Vũ |  | trannguyenvu3@dtu.edu.vn | 0936400047 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Thiết kế và phát triển phòng họp trực tuyến và ứng dụng nhận diện khuôn mặt bằng AI |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Test Plan Document |
| Người thực hiện | Lê Minh Tuấn |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Lê Minh Tuấn | 15/04/2026 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Lê Minh Tuấn | 18/04/2026 | Chỉnh sửa tài liệu |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Nguyễn Quốc Long | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu | Nguyễn Đại Minh Thiên | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án | Nguyễn Đại Minh Thiên | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Trần Hữu Hiếu | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Lê Minh Tuấn | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Lê Phụ Tuân | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Trần Nguyên Vũ | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	4

1.1.	Mục tiêu	4

1.2.	Phạm vi tài liệu	4

1.3.	Thuật ngữ tài liệu viết tắt	4

1.4.	Tài liệu tham khảo	4

1.5.	Các mức kiểm thử	4

2.	CHI TIẾT	4

2.1.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1	4

2.2.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2	5

2.3.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 3	5

2.4.	Các chức năng không được kiểm thử	5

2.5.	Các tài liệu	5

2.6.	Lịch trình kiểm thử	6

2.6.1.	Sprint 1	6

2.6.2.	Sprint 2	7

2.6.3.	Sprint 3	8

3.	CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ	9

4.	MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU	10

4.1.	Phần cứng và phần mềm	10

4.2.	Các công cụ hỗ trợ	10

5.	VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM	11

- GIỚI THIỆU

  - Mục tiêu

- Mục tiêu của tài liệu Test Plan là xác định tiến độ và giám sát việc thực hiện kiểm thử cho Sprint 1, 2 và 3. Tài liệu này cũng cung cấp một số thông tin sau:

- Danh sách các chức năng sẽ được kiểm thử.

- Liệt kê các yêu cầu cho việc kiểm thử.

- Mô tả các phương pháp kiểm thử sẽ được áp dụng cho mỗi chức năng.

- Xác định các nguồn lực cần thiết và kế hoạch kiểm thử tổng quan.

  - Phạm vi tài liệu

- Test Plan này được thiết kế dành cho Sprint 1,2 và 3 của dự án: “Thiết kế và phát triển phòng họp trực tuyến và ứng dụng nhận diện khuôn mặt bằng AI”.

- Test Plan này xác định các đơn vị kiểm thử, cách tiếp cận, kiểm tra hệ thống.  Phạm vị kiểm thử bao gồm:

- Kiểm thử tất cả các chức năng được liệt kê trong Sprint 1,2,3.

- Yêu cầu chức năng phù hợp với mô tả trong tài liệu product backlog.

  - Thuật ngữ tài liệu viết tắt

| STT | Mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |

  - Tài liệu tham khảo

- Các tài liệu tham khảo:

- Proposal.

- Product Backlog.

- Project Plan.

  - Các mức kiểm thử

- Functional Testing – Kiểm thử chức năng

- Integration Testing – Kiểm thử tích hợp

- System Testing – Kiểm thử hệ thống

- Acceptance Testing – Kiểm thử chấp nhận

- CHI TIẾT

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1

- Đăng ký.

- Đăng nhập.

- Đổi mật khẩu.

- Cập nhật thông tin cá nhân.

- Đăng ký khuôn mặt.

- Cập nhật khuôn mặt.

- Xác thực khuôn mặt.

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2

- Tạo phòng họp.

- Giao diện nhập mã phòng.

- Giao diện phòng họp( video call).

- Giao diện danh sách người tham gia.

- Giao diện chat trong phòng.

- Giao diện điều khiển(mic, camera).

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 3

- Thống kê người dùng.

- Thống kê phòng họp.

- Thống kê doanh thu.

- Quản lý người dùng và đối tác.

- Quản lý gói dịch vụ.

- Quản lý phòng họp.

- Quản lý tài khoản.

- Quản lý gói.

- Quản lý thành viên.

- Xem lịch sử cuộc họp.

  - Các chức năng không được kiểm thử

- Tất cả chức năng trong Sprint 1, Sprint 2 và Sprint 3 đều được kiểm thử.

  - Các tài liệu

- Test plan document.

- Test case document.

  - Lịch trình kiểm thử

    - Sprint 1

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian(giờ) | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 1 | 21/03/2026 | 05/04/2026 |  |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan Sprint 1 | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 4 | Tuân |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 8 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đăng ký | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 1 | Hiếu |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đăng nhập | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 1 | Hiếu |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đổi mật khẩu | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 1 | Tuấn |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho cập nhật thông tin cá nhân | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 1 | Tuân |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đăng ký khuôn mặt | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 1 | Vũ |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho cập nhật khuôn mặt | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 1 | Thiên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho xác thực khuôn mặt | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 1 | Thiên |
| 1.3 | Testing | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 7 |  |
|  | Kiểm tra đăng ký | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 1 | Tuân |
|  | Kiểm tra đăng nhập | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 1 | Tuân |
|  | Kiểm tra đổi mật khẩu | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 1 | Hiếu |
|  | Kiểm tra cập nhật thông tin cá nhân | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 1 | Vũ |
|  | Kiểm tra đăng ký khuôn mặt | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 1 | Thiên |
|  | Kiểm tra cập nhật khuôn mặt | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 1 | Tuấn |
|  | Kiểm tra xác thực khuôn mặt | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 1 | Tuấn |
| 1.4 | Re-testing | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 10 |  |
|  | Kiểm tra đăng ký | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 1 | Hiếu |
|  | Kiểm tra đăng nhập | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 1 | Hiếu |
|  | Kiểm tra đổi mật khẩu | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 1 | Tuấn |
|  | Kiểm tra cập nhật thông tin cá nhân | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 1 | Tuân |
|  | Kiểm tra đăng ký khuôn mặt | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 2 | Vũ |
|  | Kiểm tra cập nhật khuôn mặt | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 2 | Thiên |
|  | Kiểm tra xác thực khuôn mặt | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 2 | Thiên |

    - Sprint 2

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian(giờ) | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 2 | 06/04/2026 | 22/04/2026 |  |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan Sprint 2 | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 4 | Tuấn |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 12/04/2026 | 13/04/2026 | 6 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho tạo phòng họp | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Hiếu |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Giao diện nhập mã phòng | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Vũ |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho giao diện phòng họp (video call) | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Tuấn |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho giao diện danh sách người tham gia | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Tuân |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho giao diện chat trong phòng | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Thiên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho giao diện điều khiển (mic, camera) | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Thiên |
| 1.3 | Testing | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 6 |  |
|  | Kiểm tra tạo phòng họp | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Hiếu |
|  | Kiểm tra giao diện nhập mã phòng | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Vũ |
|  | Kiểm tra giao diện phòng họp (video call) | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Tuấn |
|  | Kiểm tra giao diện danh sách người tham gia | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Tuân |
|  | Kiểm tra giao diện chat trong phòng | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Thiên |
|  | Kiểm tra giao diện điều khiển (mic, camera) | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Thiên |
| 1.4 | Re-testing | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 6 |  |
|  | Kiểm tra tạo phòng họp | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Hiếu |
|  | Kiểm tra giao diện nhập mã phòng | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Vũ |
|  | Kiểm tra giao diện phòng họp (video call) | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Tuấn |
|  | Kiểm tra giao diện danh sách người tham gia | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Tuân |
|  | Kiểm tra giao diện chat trong phòng | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Thiên |
|  | Kiểm tra giao diện điều khiển (mic, camera) | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Thiên |

    - Sprint 3

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian(giờ) | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 3 | 23/04/2026 | 09/05/2026 |  |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan Sprint 3 | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 4 | Vũ |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 28/04/2026 | 29/04/2026 | 6 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho thống kê người dùng | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 1 | Hiếu |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho thống kê phòng họp | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 1 | Hiếu |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho thống kê doanh thu | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 1 | Tuân |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý người dùng và đối tác | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 1 | Tuân |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý gói dịch vụ | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 1 | Vũ |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý phòng họp | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 1 | Tuấn |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý tài khoản | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 1 | Tuấn |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý gói | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 1 | Thiên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý thành viên | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 1 | Thiên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho xem lịch sử cuộc họp | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 1 | Vũ |
| 1.3 | Testing | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 10 |  |
|  | Kiểm tra thống kê người dùng | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 1 | Thiên |
|  | Kiểm tra thống kê phòng họp | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 1 | Thiên |
|  | Kiểm tra thống kê doanh thu | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 1 | Tuấn |
|  | Kiểm tra quản lý người dùng và đối tác | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 1 | Vũ |
|  | Kiểm tra quản lý gói dịch vụ | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 1 | Tuân |
|  | Kiểm tra quản lý phòng họp | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 1 | Vũ |
|  | Kiểm tra quản lý tài khoản | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 1 | Tuân |
|  | Kiểm tra quản lý gói | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 1 | Hiếu |
|  | Kiểm tra quản lý thành viên | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 1 | Hiếu |
|  | Kiểm tra xem lịch sử cuộc họp | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 1 | Tuấn |
| 1.4 | Re-testing | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 10 |  |
|  | Kiểm tra thống kê người dùng | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Hiếu |
|  | Kiểm tra thống kê phòng họp | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Hiếu |
|  | Kiểm tra thống kê doanh thu | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Tuân |
|  | Kiểm tra quản lý người dùng và đối tác | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Tuân |
|  | Kiểm tra quản lý gói dịch vụ | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Vũ |
|  | Kiểm tra quản lý phòng họp | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Tuấn |
|  | Kiểm tra quản lý tài khoản | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Tuấn |
|  | Kiểm tra quản lý gói | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Thiên |
|  | Kiểm tra quản lý thành viên | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Thiên |
|  | Kiểm tra xem lịch sử cuộc họp | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Vũ |

- CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ

- Điều kiện trước, điều kiện bắt đầu kiểm thử (Entry Criteria):

- Môi trường kiểm thử (phần cứng, phần mềm, mạng) đã được cài đặt và cấu hình đầy đủ theo yêu cầu hệ thống.

- Ứng dụng đã được build/deploy thành công và có thể truy cập để kiểm thử.

- Tài liệu liên quan (SRS, thiết kế hệ thống, test case, test plan) đã được chuẩn bị đầy đủ và được phê duyệt.

- Các test case đã được thiết kế, review và sẵn sàng thực thi.

- Dữ liệu kiểm thử (test data) đã được chuẩn bị.

- Thiết bị kiểm thử có kết nối Internet ổn định.

- Các lỗi nghiêm trọng từ các lần kiểm thử trước (nếu có) đã được xử lý hoặc có phương án xử lý rõ ràng.

- Điều kiện sau, điều kiện dừng kiểm thử (Exit Criteria):

- Tất cả các test case trong phạm vi kiểm thử đã được thực thi.

- Tỷ lệ pass đạt yêu cầu (ví dụ ≥ 90%).

- Không còn lỗi nghiêm trọng ; các lỗi còn lại ở mức chấp nhận được .

- Các lỗi phát hiện đã được ghi nhận, theo dõi và xử lý.

- Báo cáo kiểm thử đã được hoàn thành và phê duyệt.

- Hệ thống đáp ứng các yêu cầu chức năng và phi chức năng cơ bản.

- Hoàn thành kiểm thử đúng tiến độ đề ra.

- MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU

  - Phần cứng và phần mềm

| Nguồn | Cấu hình | Hệ điều hành, phần mềm |
| --- | --- | --- |
| Laptop | CPU Intel Core i3 trở lên (khuyến nghị i5/i7), RAM tối thiểu 8GB | Windows 10/11, XAMPP (Apache, MySQL, PHP), trình duyệt (Chrome, Edge) |

  - Các công cụ hỗ trợ

| Công cụ | Tên công cụ | Người thành lập | Phiên bản |
| --- | --- | --- | --- |
| Planning | Microsoft Office / Excel | Microsoft | 2019 |
| Project Management | Trello | Atlassian | 2019 |
| Project Documented | Microsoft Word | Microsoft | 2019 |

- VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM

| Vị trí | Thành viên | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Quản lý dự án | Nguyễn Đại Minh Thiên | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Phân chia công việc cho các thành viên - Kiểm soát, theo dõi các thành viên trong nhóm - Định hướng, hỗ trợ cho các thành viên. - Đảm bảo nhiệm vụ hoàn thành đúng thời hạn, phạm vi và chi phí - Bảo vệ thành viên trong nhóm và tránh các rắc rối có thể phát sinh |
| Nhóm phát triển dự án | Trần Hữu Hiếu Trần Nguyên Vũ | - Thực hiện kế hoạch kiểm thử - Hỗ trợ người dùng chấp nhận thử nghiệm - Phát triển các kịch bản thử nghiệm đơn vị - Thực hiện bài kiểm tra đơn vị - Sửa lỗi |
| Đội đảm bảo chất lượng | Lê Minh Tuấn Lê Phụ Tuân | - Xác định, sắp xếp thứ tự và thực hiện các trường hợp thử nghiệm - Tạo ra kế hoạch kiểm thử - Đánh giá hiệu quả của việc kiểm thử - Thường xuyên xem lại tiến trình kiểm tra - Quản lý các vấn đề / rủi ro liên quan đến đội kiểm thử |